📝 Resumen de Reunión — 6ta Reunión 2do Sprint

Detalles de la sesión:

- Fecha: 8 de octubre de 2026

- Hora: 16hs

- Duración: 58 minutos

- Participantes: Jonathan Rolando, Laura Álvarez, María Pilar Frías

- Tema Principal: Evaluación de fuentes de datos sobre incendios forestales, redefinición del alcance del proyecto (nacional vs. patagónico), ajuste de preguntas de investigación y organización del trabajo colaborativo.

📌 Resumen General

El equipo revisó los avances del proyecto enfocado en datos de incendios forestales en Argentina. Evaluamos diversas fuentes de información (organismos gubernamentales, CONICET, Greenpeace y Statista) y debatimos la necesidad de ampliar el alcance del análisis a nivel nacional a la espera del feedback docente del Sprint 1. Asimismo, abordaron aspectos metodológicos como la distinción conceptual entre "focos" e "incendios", la limpieza de tablas en Power BI, y la gestión de tareas en Trello y Google Drive.

💡 Puntos Destacados

- Evaluación de fuentes de datos y problemas técnicos:

  - Laura compartió enlaces sobre incendios forestales (Patagonia Fires, informe de Greenpeace, portal CIAM Ambiente y repositorio de CONICET).

  - Pilar identificó un conjunto de datos en Statista sobre incendios en Sudamérica y Argentina (2015-2023), aunque notó las restricciones de acceso por suscripción/cuenta académica.

  - Discutimos la inestabilidad de los sitios web gubernamentales y las dificultades para importar archivos multiformato (GeoJSON/TopoJSON) en Power BI.

- Clarificación conceptual (Foco vs. Incendio):

  - Se definió la diferencia entre un foco de calor (anomalía térmica detectada por satélite, como un fuego menor no propagado) y un incendio forestal (fuego descontrolado en pastizales o bosques).

- Enfoque del proyecto e indicadores:

  - Planteamos reorientar o calibrar el análisis a todas las provincias y regiones de la Argentina para alinearse con los requerimientos docentes, manteniendo el enfoque regional/patagónico como desglose, pero decidimos esperar el feedback del sprint 1 para seguir adelante con esta idea.

  - Laura presentó avances en la limpieza inicial de tablas, renombrado de campos, tratamiento de nulos y actualización del diccionario de datos.

  - Evaluamos descartar datasets con un nivel de detalle excesivamente local (ej. sitios habilitados de Ushuaia) e integrar datos históricos nacionales de bosques nativos (1993-2023).

- Organización del trabajo colaborativo:

  - Se acordó no utilizar Git por el momento para la manipulación directa de archivos CSV debido a complicaciones técnicas, optando por mantener respaldos locales y compartirlos en Google Drive para prevenir pérdidas de datos.

  - Notamos una confusión en la plataforma institucional donde la docente dejó un mensaje destinado a otro equipo (Equipo 3).

- Intercambio académico y conectividad:

  - Conversamos sobre fallas generales en los servicios de internet durante la mañana (Movistar, Starlink).

  - Comentamos sobre la publicación del "Informe de Campo" institucional y compartieron reflexiones breves sobre el avance de la carrera y la conciliación del estudio con la vida laboral y familiar.

🎯 Decisiones Tomadas

- Ajuste del alcance: Formulamos la pregunta central del proyecto para analizar la relación entre la cantidad de incendios/focos y la superficie afectada (hectáreas) a nivel provincial y regional en toda Argentina.

- Depuración de Datasets: Prescindir de datos locales irrelevantes para el objetivo nacional y sumar tablas históricas de bosques nativos y hectáreas quemadas.

- Flujo de trabajo: Mantener copias individuales locales de los datasets y sincronizar los avances en Google Drive.

📋 Próximos Pasos (Action Items)

- 🟩 Pilar Frias: Actualizar el tablero de Trello con la reorganización de actividades y tareas del sprint.

- 🟩 Laura Alvarez: Continuar con el ajuste del diccionario de datos y la consolidación de tablas en Power BI.

- 🟩 Equipo: Revisar la devolución/feedback de los profesores apenas esté disponible.

- 🟩 Equipo: Próxima reunión sincrónica coordinada para el sábado a las 10:00 a. m.