| FICHA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE SPRINT Prácticas Profesionalizantes 1 • Proyecto de Ciencia de Datos |  | Sprint: ☒ 1 ☐ 2 ☐ 3 Período: 29/09/2026 – 05/10/2026 |  | Estado: ☐ Completado ☐ Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Equipo: | 2 – Ambiente | Proyecto: Análisis de Incendios Forestales en Argentina y su impacto en la Patagonia | Fecha de entrega: |  |
| Integrantes: | 1. Jonatan 2. Pilar Frias 3. Laura 4. ________ |  |  |  |

1. FOCO Y EJECUCIÓN DEL SPRINT

| OBJETIVO DEL SPRINT | LOGRO PRINCIPAL ALCANZADO |
| --- | --- |
| ¿Qué se esperaba lograr durante este Sprint? Comprender el problema y el dominio, documentar los datos disponibles, realizar el EDA inicial y formular y seleccionar las preguntas de análisis que guiarán los próximos Sprints. | ¿Qué logró realizar el equipo? Ficha de Conocimiento del Dominio, Diccionario de Datos (6 tablas), EDA inicial, 10 preguntas de análisis con 3 seleccionadas y justificadas, Gantt, Informe Técnico y Retrospectiva del Sprint 1. |
| DESVÍOS / CAMBIOS RELEVANTES | ¿Hubo algún cambio significativo respecto de lo planificado? Los entregables de documentación (Gantt, Informe Técnico y Retrospectiva) se concentraron en los últimos días del Sprint, y la revisión de calidad de los datos llevó más tiempo del previsto. |

2. PRODUCTOS Y EVIDENCIAS

| Producto / Actividad Principal | Evidencia / Enlace | Estado |
| --- | --- | --- |
| 1. Ficha de Conocimiento del Dominio | https://drive.google.com/file/d/1j-83hZXB6lLSEYKkimlkqXlEY7jsrtIe/view | ☒ Completo ☐ Parcial /a corregir ☐ Pendiente |
| 2. Diccionario de Datos | https://drive.google.com/file/d/1lpg0iUIEOBstEcsQWFCeQC0i1od4C5rE/view | ☒ Completo ☐ Parcial /a corregir ☐ Pendiente |
| 3. EDA inicial | https://drive.google.com/drive/folders/1dwdJlTjV5c1YBRrzZTDbYO0Qjo7nedvI | ☐ Completo ☐ Parcial /a corregir ☐ Pendiente |
| 4. Preguntas de análisis (10 formuladas, 3 seleccionadas) | https://drive.google.com/file/d/1YOZTobyApdeqFyS7tmhKt5rXQK5lK6KV/view | ☐ Completo ☐ Parcial /a corregir ☐ Pendiente |
| 5. Diagrama de Gantt | https://drive.google.com/drive/folders/1ay8mc_DvoLN5-h1RlztEm3zJULH2_Dto | ☐ Completo ☐ Parcial /a corregir ☐ Pendiente |
| 6. Informe Técnico del Sprint 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1OZjZNAen7tlcD6wY49MMTUp-Lag2Kpdn | ☐ Completo ☐ Parcial /a corregir ☐ Pendiente |

3. GESTIÓN DEL PROYECTO

| Organización y roles | Distribución de responsabilidades. Enlace: https://drive.google.com/drive/folders/14A1qvyha8ZdF2h4X3z7VvSt_29SbzH5h |
| --- | --- |
| Planificación y seguimiento | Organización y seguimiento de tareas. Enlace: https://trello.com/b/HeNCdVi0/equipo-2-pp1-ambiente-2c-2026 |
| Reuniones y comunicación | Registro de reuniones y acuerdos. Enlace: https://drive.google.com/drive/folders/1PDPjQMVTpxYMGuZjmymODa74LwwIcklE |
| Repositorio y documentación | GitHub, Drive y documentación. Enlace: https://github.com/pilyfrias50-hash/Equipo-PPI---Ambiente---2C---2026 ¦ Drive: https://drive.google.com/drive/folders/1v8NK3Pga-UQC9aAkxDsbqd-9jlz4XF0N |
| Retrospectiva del Sprint | Acceso al documento de retrospectiva y aprendizajes. Enlace: https://drive.google.com/drive/folders/1w3nqyBnBODAiWoKYWpl6imntea-n8g0x |

4. EVALUACIÓN DEL SPRINT

* La valoración considera el alcance y las actividades previstas específicamente para el Sprint evaluado.

| Criterio | 4 - Destacado | 3 - Adecuado |  | 2 - En desarrollo | 1 - Insuficiente |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cumplimiento de objetivos | ☐ | ☐ |  | ☐ | ☐ |
| Desarrollo y calidad de los entregables | ☐ | ☐ |  | ☐ | ☐ |
| Gestión y organización | ☐ | ☐ |  | ☐ | ☐ |
| Planificación y seguimiento | ☐ | ☐ |  | ☐ | ☐ |
| Documentación y evidencias | ☐ | ☐ |  | ☐ | ☐ |
| Trabajo en equipo | ☐ | ☐ |  | ☐ | ☐ |
| RETROALIMENTACIÓN DOCENTE • Fortalezas / aspectos destacados: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  | ESTADO FINAL ☐ Aprobado ☐ Aprobado con observaciones ☐ Requiere Retrabajo Docente / Evaluador: __________________ Fecha: ____ / ____ / 20____ |  |  |
| • Aspectos a mejorar / recomendaciones: _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |