| FICHA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE SPRINT Prácticas Profesionalizantes 1 • Proyecto de Ciencia de Datos |  | Sprint: ☐ 1 ☒ 2 ☐ 3 Período: 08/10/2026 – 24/10/2026 |  | Estado: ☐ Completado ☐ Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Equipo: | 2 – Ambiente: Incendios Forestales | Proyecto: Análisis de Incendios Forestales y su impacto en la Argentina | Fecha de entrega: 24/10/26 |  |
| Integrantes: | 1. Jonatan Rolando 2. María del Pilar Frias 3. Laura Álvarez |  |  |  |

1. FOCO Y EJECUCIÓN DEL SPRINT

| OBJETIVO DEL SPRINT | LOGRO PRINCIPAL ALCANZADO |
| --- | --- |
| ¿Qué se esperaba lograr durante este Sprint? Preparar los datos para el análisis (limpieza, normalización y transformación), validar su calidad, analizar las preguntas seleccionadas en el Sprint 1, identificar e interpretar hallazgos, construir insights y comunicar los resultados en un tablero de Power BI. | ¿Qué logró realizar el equipo? Bitácora ETL actualizada, datos preparados y validados (1.026 registros en la tabla consolidada de incendios), EDA actualizado, análisis de resultados con 3 hallazgos e insights, tablero de Power BI con 3 páginas de análisis e Informe Técnico del Sprint 2. |
| DESVÍOS / CAMBIOS RELEVANTES | ¿Hubo algún cambio significativo respecto de lo planificado? Se ajustó el alcance: se descartaron los datasets de Tierra del Fuego (09/10) para pasar a un análisis nacional, se acotó el período a 2020–2025 porque los datos de 2026 son parciales, y los datos de incendios se reconstruyeron a partir de los reportes mensuales de alerta temprana del SNMF (PDF). |

2. PRODUCTOS Y EVIDENCIAS

| Producto / Actividad Principal | Evidencia / Enlace | Estado |
| --- | --- | --- |
| 1. Bitácora ETL actualizada | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1tOt4cXeDyPsfimxkhP7xirsH8r_mnHm3JRaCXkxiAfA/edit | ☒ Completo ☐ Parcial /a corregir ☐ Pendiente |
| 2. Datos preparados y tablero de Power BI | https://drive.google.com/file/d/120ar1AXo67J8uL_etQVgD2V1YW57Bxsq/view | ☒ Completo ☐ Parcial /a corregir ☐ Pendiente |
| 3. EDA actualizado | https://docs.google.com/document/d/1JHCfGF_RZR5dkcEbA2iy62ymuoJoZfC04FhYzNFGvjI/edit | ☒ Completo ☐ Parcial /a corregir ☐ Pendiente |
| 4. Análisis de resultados (hallazgos e insights) | https://drive.google.com/file/d/1gB9U4xPJM4bpGYSnMo3s0Y6PZqWiFi2-/view | ☒ Completo ☐ Parcial /a corregir ☐ Pendiente |
| 5. Informe Técnico del Sprint 2 | https://docs.google.com/document/d/1OFkQHte_LZ9hqzLTnhY1HvoKsw2ON9bZwE7VQQS8_pA/edit | ☒ Completo ☐ Parcial /a corregir ☐ Pendiente |
| 6. Ficha Técnica del Dominio – Sprint 2 | https://docs.google.com/document/d/1ogkAIzev_VtEJ8E3ChAOt1O-a_5K5YPzY5_wro3v_wI/edit | ☒ Completo ☐ Parcial /a corregir ☐ Pendiente |

3. GESTIÓN DEL PROYECTO

| Organización y roles | Distribución de responsabilidades. Enlace: https://drive.google.com/drive/folders/1pvLDcrrczWd-MH1Cfvt5_ksR1jHs-TK1 |
| --- | --- |
| Planificación y seguimiento | Organización y seguimiento de tareas. Enlace: https://trello.com/b/HeNCdVi0/equipo-2-pp1-ambiente-2c-2026 |
| Reuniones y comunicación | Registro de reuniones y acuerdos. Enlace: https://drive.google.com/drive/folders/1PDPjQMVTpxYMGuZjmymODa74LwwIcklE |
| Repositorio y documentación | GitHub, Drive y documentación. Enlace: https://github.com/pilyfrias50-hash/equipo-ppi---ambiente---2c---2026/tree/sprint-2 |
| Retrospectiva del Sprint | Acceso al documento de retrospectiva y aprendizajes. Enlace: https://drive.google.com/file/d/1zdEPJTt1NDCcQYOU6eihFzkMY4oENdMm/view |

4. EVALUACIÓN DEL SPRINT

* La valoración considera el alcance y las actividades previstas específicamente para el Sprint evaluado.

| Criterio | 4 - Destacado | 3 - Adecuado |  | 2 - En desarrollo | 1 - Insuficiente |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cumplimiento de objetivos | ☐ | ☐ |  | ☐ | ☐ |
| Desarrollo y calidad de los entregables | ☐ | ☐ |  | ☐ | ☐ |
| Gestión y organización | ☐ | ☐ |  | ☐ | ☐ |
| Planificación y seguimiento | ☐ | ☐ |  | ☐ | ☐ |
| Documentación y evidencias | ☐ | ☐ |  | ☐ | ☐ |
| Trabajo en equipo | ☐ | ☐ |  | ☐ | ☐ |
| RETROALIMENTACIÓN DOCENTE • Fortalezas / aspectos destacados: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  | ESTADO FINAL ☐ Aprobado ☐ Aprobado con observaciones ☐ Requiere Retrabajo Docente / Evaluador: __________________ Fecha: ____ / ____ / 20____ |  |  |
| • Aspectos a mejorar / recomendaciones: _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |